| c様 式 | 書 類 名 称 | 提 出 期 限 | 契約条項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 様式－１ | 工事着工届 | 契約後遅滞なく |  |
| 様式－２ | 請負代金内訳書 | 契約後１４日以内 | 第３条 |
| 様式－３ | 工程表 | 契約後１４日以内 | 第３条 |
| 様式－４ | 下請負（委任）通知書 | 下請負契約をしようとするとき | 第７条 |
| 様式－５ | 現場代理人通知書 | 契約後遅滞なく | 第１０条 |
| 様式－６ | 主任技術者通知書 | 契約後遅滞なく | 第１０条 |
| 様式－７ | 監理技術者通知書 | 契約後遅滞なく | 第１０条 |
| 様式－８ | 現場代理人等変更通知書 | 現場代理人等が変更したとき | 第１０条 |
| 様式－９ | 現場代理人等経歴書 | 様式－４・５・６・７に添付 |  |
| 様式－１０ | 施工計画書 | 工事着手前（契約後３０日以内） |  |
| 様式－１１ | 材料使用承認願 | 当該材料を使用する前 |  |
| 様式－１２ | 工期延長請求書 | 工期延長を必要とするとき | 第２１条 |
| 様式－１３ | 出来高検査請求書 | 部分払を受けようとするとき | 第３７条 |
| 様式－１４ | 出来高金額算定内訳書 | 部分払を受けようとするとき |  |
| 様式－１５ | 工事完成通知書 | 工事が完成したとき | 第３１条 |
| 様式－１６ | 工事完成検査願 | 様式１５の提出後 |  |
| 様式－１７ | 工事出来形管理表 | 工事完成時 |  |
| 様式－１８ | 引渡書 | 引渡しのとき | 第３１条 |
| 様式－１９ | 請求書 | 請求しようとする日 | 第３２・３４・３７条 |
| 様式－２０ | 部分使用承諾書 | 引渡し前において工事目的物の 全部または一部を使用するとき | 第３３条 |
| 様式－２１ | 指定部分完成通知書 | 指定部分の工事完成時 | 第３８条 |
| 様式－２２ | 指定部分引渡書 | 指定部分の完成検査合格後 | 第３８条 |
| 様式－２３ | 段階確認書 | 確認を受けようとする前に |  |
| 様式－２４ | 支給品受領書 | 支給品引渡日から７日以内 | 第１５条 |
| 様式－２５ | 支給品精算書 | 工事完成、設計図書変更等のとき | 第１５条 |
| 様式－２６ | 貸与品借用書 | 貸与品引渡日から７日以内 | 第１５条 |
| 様式－２７ | 貸与品返還書 | 工事完成、設計図書変更等のとき | 第１５条 |
| 様式－２８ | 工事打合せ簿 | 打合せの都度 |  |
| 様式－２９ | 休日（夜間）作業承諾書 | 当該作業前 |  |
| 様式－３０ | 事故発生報告書 | 事故発生後速やかに | 第２８条 |
| 様式－３１ | 工事月報 | 上半期：その月の２０日まで 下半期：翌月の５日まで |  |
| 様式－３２ | 工場検査願 | 検査を受けようとする前 |  |
| 参考様式－１ | 施工体制台帳 | 下請負契約後速やかに |  |
| 参考様式－２ | 作業員名簿 | 施工体制台帳に添付 |  |
| 参考様式－３ | 安全工事施工推進体制表 兼施工体系図（掲示用） | 下請負契約後速やかに |  |
| 参考様式－４ | 再下請負通知書 | 再下請負業者決定後 |  |

建設工事提出書類一覧表

様式－１

工事着工届

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記のとおり着工したので、お届けします。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 着工年月日 | 令和 年 月 日 |

様式－２

請負代金内訳書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所 在 地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記の工事の請負代金内訳書は、別紙のとおりとなりますのでお届けします。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 内訳書 | 別紙のとおり |

（注）契約書第３条第２項の材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費を内訳書に明示

すること。

様式－３

工程表

令和　　　年　　　月　　　日

工事名

工事場所　　　　四條畷市　　　　　　　　　　　　地内

工期　　　　令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで

| 工 程 | 種 別 | 月 |  |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

様式－４

下請負（委任）通知書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事の一部を、

下記のとおり（請負わせる、委任する）から、契約書第７条に基づき通知します。

記

| 工事名称 |  |
| --- | --- |
| 下請負等に付する部分の 概要及び予定工事量 |  |
| 下請負者等の住所、氏名、 電話番号 |  |
| 建設業許可の内容 （業種・番号・許可日） |  |
| 下請負等に付する工事金額 |  |
| 下請負等に付する理由 |  |

様式－５

現場代理人通知書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、現場代理人を　下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて契約書第１０条の規定により通知します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 氏名 |  |
| 生年月日 |  |

（注）経歴書を添付すること。

様式－６

主任技術者通知書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、主任技術者を　下記のとおり定めたので、別添経歴書を添えて契約書第１０条の規定により通知します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 氏名 |  |
| 生年月日 |  |

（注）経歴書を添付すること。

様式－７

監理技術者通知書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、監理技術者を

下記のとおり定めたので、別添経歴書を添えて契約書第１０条の規定により通知します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 氏名 |  |
| 生年月日 |  |

（注）経歴書を添付すること。

様式－８

現場代理人

主任技術者

監理技術者

現場代理人等変更通知書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記の工事について、現場代理人等を下記のとおり変更しましたので、別紙経歴書を添えて契約書第１０条の規定により通知します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |

|  |  | 氏 名 | 生年月日 | 資格内容 | 資格番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人 | 新 |  |  |  |  |
|  | 旧 |  |  |  |  |

| 変更理由 |  |
| --- | --- |

（注）経歴書を添付

技術者の資格者証の写し

様式－９

現場代理人

主任技術者

監理技術者

現場代理人等経歴書

氏名及び生年月日

住　　　　　　所

学　　　　　　歴　　○○学校　○学部　○○学科　　　　年　　月　　日卒業

資　　　　　　格　　資格名、登録番号○○号、　　年　　月　　日登録・取得

（一級建築士、一級土木施工管理技士など）

工事経歴　　　　　　年　　　　か月

| 担当期間 | 発注者又は 注 文 者 | 工 事 名 称 | 金 額 （千円） | 経 歴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注）資格欄に記載した各資格については、それを証する書類の写しを添付すること。

本人の顔が判別できる写真を添付すること。

上記のとおり相違ありません。

令和　　年　　月　　日

氏　名

受注者との雇用関係が確認できるもの（※別紙「主任技術者及び監理技術者の雇用関係を確認する書類について」、「【参考様式】雇用証明書」を参照）

様式－１０

施工計画書

令和　　年　　月　　日

監督職員　様

受注者名　商号又は名称

現場代理人氏名

工　事　名

上記の工事について、別紙のとおり提出します。

（注）施工計画の記入内容については、事前に監督職員と協議すること。

様式－１１

材料使用承認願

令和　　年　　月　　日

監 督 職 員  様

受注者名

現場代理人氏名

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 契約年月日 |  |

下記材料を使用したいのでご承認願います。

記

| 番号 | 使用材料名 | 材料の規格等 | 製造会社名（メーカー） | ［付属資料］ 見本、カタログ等 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |

意見

監督職員

様式－１２

工期延長請求書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受任者　商号又は名称

代表者名

契約書第２２条の規定により、下記のとおり工期の延長変更を請求します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 延長希望年月日 | 令和 年 月 日 まで （ 日間） |
| 延長理由 | 別紙のとおり |

（注）延長理由は具体的に記入するとともに参考となる書類を添付すること。

様式－１３

出来高検査請求書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所 在 地

受注者　商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、契約書第３８条第２項に規定により、令和　　年　　月　　日現在の出来高をもって第  回出来高部分検査を請求します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |

様式－１４

出来高金額算定内訳書

令和　　年　　月　　日現在

| ① | 請負代金額 | 金 円 |
| --- | --- | --- |
| ② | 既受領済前払金額 | 金 円 |
| ③ | 今回出来高率 | ％ |
|  |  | ※ ％ |
| ④ | 出来高金額 ①×③ | 金 円 |
|  |  | ※金 円 |
| ⑤ | 上記の９割金額 ④×０．９ | 金 円 |
|  |  | ※金 円 |
| ⑥ | 今回の出来高率に よる前払金償却額 ②×③ | 金 円 |
|  |  | ※金 円 |
| ⑦ | 前回までの部分払 受領金額 | 金 円 |
| ⑧ | 今回請求額 （百万円止メ） ⑤－⑥ | 金 円 |
|  |  | ※金 円 |
| （参考） 前払金を支払っている場合の部分払いは、次の算式により算定します。 第1回部分払 ⑧＝①×③×９／１０－（②×③） 第２回部分払 ⑧＝①×③×９／１０－（②×③）－⑦ |  |  |

（注意）　※印　　欄は、記入しないでください。

様式－１５

工事完成通知書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記のとおり工事を完成しましたので通知します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 工事完成年月日 | 令和 年 月 日 |

様式－１６

工事完成検査願

令和　　年　　月　　日

監 督 職 員  様

所 在 地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記のとおり検査をお願いします。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工事完成年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査希望日時 | 令和 年 月 日 時 |

様式－１７

工事出来形管理表

令和　　年　　月　　日

受注者名

現場代理人氏名

工　事　名

| 工 種 | 形状寸法 | 測定箇所 | 出来形図 | 出来高 計算書 | 出来形 成果表 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

様式－１８

引渡書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所 在 地

受注者　商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付で請負契約を締結した

工事については、

完成検査に合格しましたので引渡します。

様式－１９

請求書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所 在 地

受注者　商号又は名称

代表者名      　    　　　　　　　　　印

金　　　　　　　　　　　円

ただし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事の　請負代金額

前　払　金

清　算　金

第　　回　部分払金

| 振込先銀行 | 銀行 |  | 支店 |
| --- | --- | --- | --- |
| 預金種別 | 普通預金 当座預金 | 口座番号 |  |
| 口座名義人 | フリガナ |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |

様式－２０

部分使用承諾書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所 在 地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記のとおり部分使用することを、建設工事請負契約書第３４条第１項に基づき承諾　します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 使用する部分 |  |
| 使用する期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 使用する者 |  |
| その他 |  |

様式－２１

指定部分完成通知書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記のとおり指定部分について完成したので、通知します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 指定部分工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 指定部分の 完成年月日 | 令和 年 月 日 |

様式－２２

指定部分引渡書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所 在 地

受注者　商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した

工事については

指定部分の完成検査に合格しましたので引渡します。

様式－２３

段階確認書

令和　　年　　月　　日

監 督 職 員　様

受注者名

現場代理人氏名

下記のとおり段階確認を受けたいので報告いたします。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 確認種別、細別 |  |
| 確認箇所 |  |
| 確認希望月、日時 | 令和 年 月 日 午前・午後 時 分 |
| 確認の方法 |  |
| （注）社内計測値を添付すること。 |  |

令和　　年　　月　　日

上記について、段階確認を実施し確認しました。

社内計測値より確認しました。

| 総 括 監督職員 | 主 任 監督職員 | 監督職員 |
| --- | --- | --- |

※　上記のいずれかを選択すること。

様式－２４

支給品受領書

令和　　年　　月　　日契約に基づく

工事　　支給品

内　　　　訳

| 品 目 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上記に記載した物品を受領しましたので提出します。

なお、工事完成のうえは清算し、残物品があればご指定の場所へ返納いたします。

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

様式－２５

支給品精算書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記のとおり支給品を清算します。

| 工 事 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考 |
|  |  |  | 支給残量 | 使用数量 | 残数量 |  |
| 上記清算について調査したところ、事実に相違ないことを証明する。 令和 年 月 日 監督職員氏名 |  |  |  |  |  |  |

様式－２６

貸与品借用書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記のとおり、貸与品を借用しました。

記

| 工事名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 日 まで |  |  |  |
| 借用期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 日 まで |  |  |  |
| 品 名 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |

引渡し場所

引渡し時期　　令和　　年　　月　　日

引渡し立会者

発注者　氏名

借受人　氏名

様式－２７

貸与品返還書

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所在地

受注者　商号又は名称

代表者名

下記のとおり、貸与品を返還します。

記

| 工事名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 日 まで |  |  |  |
| 借用期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 日 まで |  |  |  |
| 品 名 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |

返還場所

返還時期　　令和　　年　　月　　日

引渡し立会者

発注者　氏名

借受人　氏名

様式－２８

工事打合せ簿

| 発議者 |  | □発注者 □受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発議事項 |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 |  |  |
|  |  | □ その他（ ） |  |  |
| 工事名 |  |  |  |  |
| 打合せ内容 |  |  |  |  |
| 処理・回答 | 発注者 | □指示 □承諾 □協議 □通知 □提出 □受理 します。 □その他（ ） 令和 年 月 日 |  |  |
|  | 受注者 | □承諾 □協議 □通知 □提出 □報告 □受理 します。 □その他（ ） 令和 年 月 日 |  |  |

| 発注者 | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 担 当 監督員 | 受注者 | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注）２部作成し、双方で一部ずつ保管すること。

様式－２９

休日（夜間）作業承諾書

令和　　年　　月　　日

監 督 職 員  様

受注者名

現場代理人氏名

下記のとおり休日（夜間）作業を行いたいので、承諾ください。

記

１　工事名称

２　作業日時

３　作業内容

４　作業人数

５　作業理由

６　その他

上記の件、承諾する。

| 総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 担 当 監督員 |
| --- | --- | --- |

様式－３０

事故発生報告書

（令和　　年　　月　　日発生・〇○○○○工事による○○○○○事故）

令和　　年　　月　　日

四條畷市長　様

所 在 地

受注者　商号又は名称

代表者名

１．工事概要

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 受注者 |  |
| 請負代金額 |  |
| 工事内容 |  |
| 施工体制 | 別紙のとおり |
| 進捗度 | 計画（ ）％・実績（ ）％ |

２．事故概要

| 発生日時 | 令和 年 月 日（ 曜日）午前・午後 時 分頃 |
| --- | --- |
| 発生場所 | 四條畷市 地内 別添１（位置図・平面図・作業員配置図等） |
| 発生状況 | （発生前後の経緯と事故状況） |
|  | （当該作業の指示内容・指示方法） |
|  | （安全上での注意事項） |
|  | （事故現場の作業環境） |
|  | （他の作業状況） |
| 事故原因 | （人的・物的・監理的要因） |
|  | （原因） |
| 発生状況概略図 | 別添２（平面図・断面図・説明図）のとおり |
| 写真 | 別添３のとおり |

３．被害状況

| 被害者の状況 | （氏名） |
| --- | --- |
|  | （年齢） 歳 |
|  | （住所） ℡ |
|  | （業者名） |
|  | （職種・経験年数） |
|  | （雇用形態） |
|  | （負傷の程度） 別添４（診断書） |
|  | （病院名） |
|  | （住所） ℡ |
| 被害物件の状況 | （被害物件） |
|  | （所有者） |
|  | （住所） ℡ |
|  | （破損の程度） |

４．安全管理の実施状況

| 安全教育 安全対策 安全点検等 |  |
| --- | --- |
|  | 別添５（施工計画書・安全管理） |

５．今後の事故防止策

| 事故に対する所見 及び事故防止策 |  |
| --- | --- |

６．その他

| 労働基準監督署長 への報告・請求 | （事故報告・労働者死傷病報告） |
| --- | --- |
|  | 別添６（報告書の写し）のとおり |
|  | （労災・療養給付の請求） |
|  | 別添７（請求書の写し）のとおり |
| その他（報道機関 との対応状況等） |  |

様式－３１

令和　　年　　月　　日　から

工　　　事　　　月　　　報　　　　　工　　期

令和　　年　　月　　日　まで

| 令和 年 月 |  | 上半期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下半期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 曜 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気象状況 |  | 天 候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 種 | 工 種 | 種 別 | 日作業状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任監督職員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 記 事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監督職員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式－３２

工場検査願

令和　　年　　月　　日

監 督 職 員  様

所在地

受注者  商号又は名称

代表者名

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、工場検査を　お願いします。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 | 四條畷市 地内 |
| 請負代金額 | 金 円 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |

１　検査対象名

２　検査場所

３　検査希望年月日　　令和　　　年　　　月　　　日

４　検査項目　　（項目別に列記、寸法検査、強度検査等）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

５　検査の方法

（詳細を必要とする場合は、別冊に検査要領書として添付すること。）